PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

Usnesením vlády č. 382 ze dne 19. dubna 2000 byla vládou České republiky schválena „Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky“, která vymezovala obecné zásady ochrany před povodněmi pro území našeho státu. Plnění této strategie je zajišťováno mimo jiné i realizací souboru programů prevence před povodněmi v rámci programového financování. Základní soubor těchto programů v gesci jednotlivých resortů byl formulován v materiálu „Záměry tvorby programů prevence před povodněmi“, který vláda vzala na vědomí usnesením č. 897 ze dne 13. září 2000. Věcná náplň a struktura jednotlivých programů prevence před povodněmi je v současné době svěřena do působnosti Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Přehledem o realizaci a plnění programů prevence před povodněmi se zabývá tato zpráva, která se předkládá každé tři roky vládě a Poslanecké sněmovně PČR.

Nyní je předkládána v pořadí již sedmá hodnotící Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi. Předchozí zprávy byly vládou vzaty na vědomí usneseními vlády č. 335 ze dne 7. dubna 2003, č. 383 ze dne 12. dubna 2006, č. 452 ze dne 20. dubna 2009, č. 233 ze dne 4. dubna 2012, č. 267 ze dne 31. prosince 2014 a č. 266 ze dne 23. dubna 2018.

Předkládaná zpráva přináší informace o realizaci programů prevence před povodněmi za období 2018 až 2020. Zpráva uvádí požadované cíle jednotlivých programů a podprogramů a podává detailní informaci o jejich věcném a finančním plnění ke konci roku 2020 v členění podle jednotlivých resortů. Je zpracována dle jednotné osnovy schválené usnesením vlády č. 267 ze dne 15. dubna 2015.

V rámci Ministerstva zemědělství jsou administrovány tři dotační programy prevence před povodněmi. Ve sledovaném období byly čerpány finanční prostředky ze státního rozpočtu v celkové výši 2,62 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 280 „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže“ ještě nebylo dokončeno závěrečné vyhodnocení za rok 2020 u všech akcí, údaje o čerpání vlastních zdrojů investorů za sledované období se budou měnit.

V rámci Ministerstva životního prostředí je na prevenci před povodněmi administrován evropský program a dva národní dotační programy. V rámci programu „Operační program Životní prostředí 2014–2020“ byly na povodňovou ochranu v období 2018–2020 schváleny projekty v celkové výši 6,663 mld. Kč, z toho finanční prostředky Evropské unie představovaly částku 5,833 mld. Kč. V rámci národních programů byly čerpány na prevenci před povodněmi dotační prostředky ve výši 26,87 mil. Kč.

V celkovém souhrnu bylo oběma resorty za oblast prevence před povodněmi v letech 
2018–2020 vynaloženo 8,481 mld. Kč.

Tato hodnotící zpráva byla projednána vládou dne 26. dubna 2021 a schválena usnesením vlády č. 412.